## Slide 1
NOTION TO LOCAL ARTIFACTS
Knowva 1차 기획 문서
발표 요약
Notion 최신 기준과 로컬 제출 산출물을 합쳐
구현 전환 상태만 압축한 발표 자료
발표 핵심
요구사항-화면-DB-API-MVC-skeleton이 같은 기준으로 이어졌는지 보여준다.
기획서 PDF
요구사항 v1.4
SRS v0.3
화면 설계 v1.5
매핑표 v0.6
DB/API/MVC v1.3
Skeleton/분담 v2.2
Knowva planning deck | 2026.06.23
01
Notes: 발표 범위는 기획서부터 MVC 명세까지다.

## Slide 2
제품을 한 문장으로
학습 loop와 AI 평가를 분리한 웹 기반 프로그래밍 학습 플랫폼
Knowva는 코딩 입문자가 짧은 이론 → 문제풀이 → 오답 복습 → AI 시험 → 분석 → 다음 단계 해금으로 성장하는 학습 서비스다.
학습
이론/로드맵
문제풀이
10문제 세트
7/10 통과
오답
재풀이
+5 1회
AI 시험
3문항
2/3 통과
분석
무료 요약
Premium 상세
주요 사용자
GUEST: 소개/인증
USER: 학습/시험/분석/커뮤니티
ADMIN: 운영
핵심 가치
기록, 복습, 시험, 분석, 공유까지 이어지는 학습 지속성
AI 경계
AI는 시험 생성, 채점, 결과 분석에만 적용
Knowva planning deck | 2026.06.23
02
Notes: 제품 설명은 loop로 말한다.

## Slide 3
MVP 범위와 제외 범위가 분리됐다
필수 구현, 선택, 확장을 나눠 skeleton 구현 폭을 고정한다
MVP 포함
이메일 + Google/Kakao 로그인
과목 선택/초기 설정/레벨 테스트
이론 학습/문제풀이/오답 복습
AI 시험/채점/분석
커뮤니티/더미 결제/관리자
MVP 선택
웰컴/튜토리얼 상세 저장
비로그인 체험 문제
관리자 JSON 로그인
확장/보류
실제 PG 결제
실제 AI provider 연동
콘텐츠 추천 고도화
Spring Security/JWT
모바일/접근성
발표 메시지: MVP는 시연 가능한 product slice이며, 실제 PG·실제 AI 연동·고급 추천은 이번 기준 밖이다.
Knowva planning deck | 2026.06.23
03
Notes: MVP는 scope control이다.

## Slide 4
요구사항은 ID 체계로 추적한다
FR/NFR/SR/DR/AC와 SRS package를 downstream 문서가 그대로 물고 간다
요구사항 단위
Chart: 
| FR | NFR | SR | DR | AC
Count | 66 | 30 | 15 | 20 | 12
FR
기능 요구사항
66
NFR
비기능 요구사항
30
SR
화면 요구사항
15
DR
데이터 요구사항
20
AC
Acceptance Criteria
12
Knowva planning deck | 2026.06.23
04
Notes: 범위 숫자는 요구사항 명세서와 SRS 기준이다.

## Slide 5
Business Rule이 구현 결정을 고정한다
기획 문구를 코드 기준으로 바꾼 핵심 rule들
AI 사용 범위
일반 학습/레벨 테스트/일반 문제 채점에는 AI 미사용. AI는 시험 생성, 채점, 분석에만 연결한다.
학습 gate
레벨 테스트 8문항, 일반 세트 10문제 7/10, AI 시험 3문항 2/3 통과 기준을 사용한다.
점수와 랭킹
정답 +10, 세트 완료 +50, AI 통과 +200, 오답 재정답 +5. 출석은 랭킹에서 제외한다.
결제와 권한
MVP는 실제 PG 없이 dummy payment. Premium은 ROLE이 아니라 grant/status로 판정한다.
커뮤니티/추천
FR-055 콘텐츠 추천은 SR-010 커뮤니티 쪽 기능이다. 결제 범위는 FR-053~054만 해당한다.
삭제/보안
회원 탈퇴는 soft delete + masking. admin은 ROLE_ADMIN 단일 권한으로 관리한다.
Knowva planning deck | 2026.06.23
05
Notes: Business Rule은 구현 기준이다.

## Slide 6
문서 흐름은 구현 trace chain이다
상위 기획이 화면, DB/API/MVC, skeleton 지시까지 이어진다
기획서
제품 목적
MVP/AI 범위
요구사항
FR/NFR
SR/DR/API
SRS
Business Rule
AC/Decision
화면/매핑
SR 화면
action/API/MVC
DB
40 tables
DDL/ERD
REST
endpoint/DTO
error/idempotency
MVC
route/view
controller/mapper
핵심 해석
각 문서는 독립 산출물이 아니라 다음 산출물의 입력이다. 최종 skeleton은 SRS→매핑→DB/API/MVC trace를 따라야 한다.
Knowva planning deck | 2026.06.23
06
Notes: 문서 간 역할 연결을 보여준다.

## Slide 7
DB 명세는 domain별 저장 책임을 나눴다
DB v1.3 기준 40개 table, DDL 구조는 유지
40
tables
MySQL 8 / InnoDB / utf8mb4
VARCHAR + application enum
Premium은 role이 아니라 grant
soft delete + masking
FR-055는 content_recommendations
회원/인증/설정
users, credentials, social, settings, profiles
학습/문제/점수
subjects, curriculum, lessons, practice, score, ranking
AI 시험/분석
exam_sessions, ai_exam_problems, answers, reports, logs
커뮤니티
posts, attachments, comments, likes, scraps, reports
결제/Premium
payment_products, dummy_payments, premium_grants
관리자/확장
notices, admin_logs, content_recommendations
Knowva planning deck | 2026.06.23
07
Notes: DB는 40개 table과 저장 책임 분리 중심으로 설명한다.

## Slide 8
REST API는 JSON 경계를 담당한다
REST v1.3 기준, 화면 navigation과 JSON contract를 섞지 않는다
/api/** JSON API
ApiResponse<T> / PageResponse<T>
Bean Validation + domain error code
HttpSession + HandlerInterceptor
Idempotency-Key 필수 endpoint
CONTENT-001은 결제 API가 아님
MVC/browser route
OAuth redirect/callback
form submit / redirect / flash
server-side page render
Thymeleaf ViewModel 구성
REST와 business Service 공유
결정: OAuth login/connect는 `/oauth/**`, `/settings/social/**` MVC route가 담당한다. `/api/auth/oauth/**`는 제외한다.
Knowva planning deck | 2026.06.23
08
Notes: REST와 MVC boundary가 핵심이다.

## Slide 9
MVC 명세는 skeleton의 직접 입력이다
MVC v1.3 기준 route, view, controller, service, mapper가 한 줄로 추적된다
View
templates/{domain}/{screen}.html
fragments/topbar, learning-console, admin-shell
Controller
@Controller: request binding, @Valid, BindingResult, Model, redirect
Service
business rule, transaction, idempotency, owner/admin guard
Mapper
MyBatis interface + XML id
DB v1.3 table/entity 연결
Canonical packages
common
config
security
auth
user
learning
practice
exam
analysis
community
payment
ranking
admin
content
금지: `course`, `quiz`, top-level `ai`, `ROLE_PREMIUM`
Knowva planning deck | 2026.06.23
09
Notes: MVC는 skeleton 작성의 직접 입력이다.

## Slide 10
Skeleton 작성/수정 기준까지 닫혔다
현재 repo 기준 controller/service/mapper/template 구조가 생성되어 있다
현재 수치
41 Controller, 39 Service, 40 Mapper/XML, 47 template
구현 분담
Mapper SQL, DTO/Form/ViewModel, template, API 연결을 담당자별로 채운다.
검증 기준
route render → build/test → Controller-Service-Mapper trace 확인
제외 대상
`/api/auth/oauth/**`, 실제 PG, 실제 AI provider, Spring Security/JWT
다음 단계
각 담당자가 skeleton 내부 method, Mapper SQL, DTO/Form/ViewModel, template 연결을 구현한다.
Knowva planning deck | 2026.06.23
10
Notes: Skeleton은 trace 가능한 구조를 만드는 단계다.

## Slide 11
최신 기준 문서
Notion page와 로컬 제출 산출물을 합쳐 발표 기준으로 사용
문서 | 버전/형태 | 발표에서 쓴 역할
프로젝트 기획서 | 로컬 PDF | 제품 목적, MVP, AI 활용 범위
요구사항 명세서 | Notion v1.4 | FR/NFR/SR/DR/API ID 원천
SRS | Notion v0.3 | Business Rule, AC, trace 기준
화면 설계/정의서 | Notion v1.5 / PPTX | SR 화면 흐름, 통합 화면 정의
매핑표/개발 명세 | Notion v0.6 / XLSX | 화면 action-데이터-API-MVC 연결
DB 명세/ERD | Notion v1.3 / PDF | 40 tables, DDL, domain 저장 책임
REST/MVC/Skeleton | Notion v1.3 / repo | endpoint, route, controller-service-mapper
로컬 제출 파일: 기획서 PDF, ERD PDF, 개발 명세서 XLSX, 화면 정의서 PPTX, 발표 요약 PPTX.
Knowva planning deck | 2026.06.23
11
Notes: 근거 확인용 appendix다.